Информация по проведенному контрольному мероприятию **«**Проверка эффективности и правомерности расходования денежных средств, выделенных в рамках муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Череповецкого муниципального района, на 2016-2017 годы».

Объектом контрольного мероприятия являлась Администрация Череповецкого муниципального района.

Контрольным мероприятием установлено:

Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) составил 139 976,4 тыс. рублей.

1. По результатам проверки финансовых нарушений не установлено;
2. Расходование денежных средств осуществлялось в соответствии с мероприятиями, утвержденными в Программе;
3. Основные задачи Программы решены не в полном объеме, а именно, ликвидация аварийного жилого фонда площадью 4066,2 кв. м. на момент проведения контрольного мероприятия не осуществлена.
4. Целевые показатели (индикаторы), установленные в Программе достигнуты не в полном объеме, а именно, снос многоквартирных домов площадью 4066,2 кв.м. не осуществлён