

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ**

**162612, Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.58**

тел. (8202) 24-97-46, факс (8202) 24-97-46, e-mail: kchk\_chmr@cherra.ru

**ОТЧЕТ №2**

«09» марта 2016г. г. Череповец

**Наименование (тема) контрольного мероприятия:**

Проверка эффективности и правомерности расходования Администрацией Судского сельского поселения бюджетных ассигнований из Дорожного фонда в 2014-2015 годах, аудит в сфере закупок в указанной сфере.

 **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

План работы Контрольно-счетного комитета, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого района № 11 от 29.12.2015 года.

**Лица, проводившие мероприятие:**

Козлова Ирина Николаевна - председатель Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района.

Васильева Нина Григорьевна - инспектор Контрольно-счетного комитета Муниципального Собрания Череповецкого муниципального района.

**Привлеченные специалисты:** нет.

**Проверяемый период:** 2014 и 2015 годы.

**Фактические сроки проведения контрольного мероприятия:**

Проверка проводилась с 01 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года.

**Контрольное мероприятие проводилось с ведома:**

1. Волковой Елены Борисовны – главы Судского сельского поселения.
2. Усольцевой Анны Леонидовны – главного бухгалтера Администрации Судского сельского поселения.

**Полное наименование и адрес объекта контрольного мероприятия:**

Администрация Судского сельского поселения

162700, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Гагарина, д.35.

Проверкой установлено следующее.

Общий объем проверенных средств (кассовое исполнение за проверяемый период) составил 4975,5 тыс. рублей. По результатам проверки установлено финансовых нарушений на сумму 547,63 тыс. рублей.

Установлен факт превышения принятых бюджетных обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств, нарушение срока размещения плана - графика на официальном сайте РФ, несоответствие предмета договора и фактически выполненных работ.

 При проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок, относящихся к дорожной деятельности за 2014 в Администрации Судского сельского поселения установлено, что в нарушение п. 2 Приказа Минэкономразвития от 20.09.2013 г. № 544/18н план - график на официальном сайте РФ был размещен Администрацией Судского сельского поселения на 9 календарных дней позже установленного законодательством срока. Планом - графиком Администрации Судского сельского поселения на 2014год, утвержденным постановлением Администрации Судского сельского поселения от 09.01.2014 №6 предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- электронный аукцион;

- запрос котировок;

 - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

По итогам 2014 года в рамках дорожной деятельности заключено 10 договоров и контрактов на сумму 3 077 104,79 рублей, из них по всем контрактам цели осуществления закупок достигнуты.

 Планом - графиком Администрации Судского сельского поселения на 2015 год, утвержденным постановлением Администрации Судского сельского поселения от 12.01.2015 №1 предусмотрены следующие способы осуществления закупок:

- электронный аукцион;

- запрос котировок;

 - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

По итогам 2015 года в рамках дорожной деятельности заключено 14 договоров и контрактов на сумму 1 693 508,6 рублей, из них по всем контрактам цели осуществления закупок достигнуты.

При проверке соблюдения требований законодательства в сфере закупок, относящихся к дорожной деятельности за 2015 в Администрации Судского сельского поселения нарушений не установлено.

**Рекомендации** **по результатам контрольного мероприятия**

1. Принятие бюджетных обязательств осуществлять только в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств.
2. Своевременно размещать на официальном сайте РФ информацию и документы, подлежащие размещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере закупок.
3. При заключении договоров (контрактов) не допускать несоответствия предмета договора (контракта) утвержденной бюджетной смете.
4. По материалам проверки принять меры о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения бюджетного законодательства.

И.о. председателя

Контрольно-счетного комитета

Муниципального Собрания

Череповецкого муниципального района Н.Г.Васильева