АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2017 № 36

д. Климовское

О внесении изменений в постановление Администрации

Климовского сельского поселения от 14.11.2013 № 89

«Об утверждении муниципальной [Программы](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K)

«Благоустройство территории Климовского

сельского поселения на 2014-2017 годы»

В соответствии с Порядком и методикой разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Климовского сельского поселения, утвержденными постановлением Администрации Климовского сельского поселения от 09.09.2013 № 66,

Администрация Климовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Климовского сельского поселения от 14.11.2013 № 89 ««Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2017 годы», изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы» на 2017 год в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 09.03.2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Климовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Череповецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения А.Ю.Лавров

Приложение 1

к постановлению Администрации

Климовского сельского поселения

от 22.03.2017 № 36

«Приложение 1

к постановлению Администрации Климовского сельского поселения от 14.11.2013 № 89 «Об утверждении муниципальной [Программы](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2017 годы»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Наименование Программы | **«Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы»** |
| Основания для разработки Программы | 1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, 2. Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 3. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 4. Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», 5. Порядок и методика разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Климовского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Климовского сельского поселения от 09.09.2013 № 66. |
| Основные цели и задачи Программы | 1. Основными целями Программы являются:  1.1. Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории Климовского сельского поселения, в том числе: организация благоустройства, озеленения, сбора и вывоза бытовых отходов, организация водоснабжения в поселении и содержание мест захоронений на территории Климовского сельского поселения;  1.2. Организация и улучшение системы уличного освещения в соответствии с потребностями населения Климовского сельского поселения;  1.3. Укрепление материально-технической базы Климовского сельского поселения в сфере благоустройства;  1.4. Привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей Климовского сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории Климовского сельского поселения. |
| 1. Основными задачами Программы являются:    1. Улучшение имиджа Климовского сельского поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории Климовского сельского поселения;    2. Организация и благоустройство мест общего пользования, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;    3. Проведение озеленения на территории Климовского сельского поселения (субботники, месячники по озеленению), а также обрезка высокорослых и аварийно-опасных деревьев;    4. Осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории Климовского сельского поселения;    5. Организация уличного освещения, в том числе: техническое перевооружение, модернизация щитов уличного освещения и увеличение протяженности сетей уличного освещения;    6. Воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах Климовского сельского поселения (подворовые обходы, сходы, собрания граждан), а также поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в общественных субботниках;    7. Проведение конкурсов по благоустройству на звание «Чистый поселок, чистая душа», «Наша красивая деревня» с освещением результатов в информационном бюллетене «Климовский вестник» и награждением победителей. |
| Сроки реализации Программы | 2014-2019 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | Глава поселения |
| Соисполнители Программы | нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2014  год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | | Объем финансирования Программы, всего (тыс.руб.): | 616,5 | 409,5 | 959,4 | 792,4 | 846,7 | 793,5 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы:  1. Будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения Климовского сельского поселения;  2. Произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей Климовского сельского поселения;  3. Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства; увеличится количества домов, улиц, населенных пунктов образцового содержания;  4. Улучшится обслуживание территории Климовского сельского поселения вследствие расширения материально-технической базы Администрации Климовского сельского поселения;  5. Повысится эффективность расходов бюджета Климовского сельского поселения в части финансирования расходов по проведению мероприятий в области благоустройства территории Климовского сельского поселения. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы.**

Программа «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы» является логическим продолжением проводимой Администрацией Климовского сельского поселения (далее – Администрация поселения) целенаправленной работы в данной сфере и отражает в себе основные направления организации работ по благоустройству территории Климовского сельского поселения (далее – поселение).

Санитарное состояние территорий общего пользования должно соответствовать требованиям СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», требования к содержанию территории и внешнему облику поселения также определены Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований»

Содержание и ремонт территорий общего пользования поселения включают работы по летней и зимней уборке улиц.

Основными задачами летней уборки улиц являются сбор случайного мусора с газонов, посадочных площадок, удаление загрязнений, скапливающихся на покрытии дорог и тротуаров. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид населенных пунктов поселения, являются источником повышенной запыленности воздуха. Основными операциями по летней уборке улиц поселения являются подметание и поливка проезжей части дорог, очистка прибордюрной зоны, уборка мусора. При зимней уборке улиц обеспечивается борьба со снежно-ледяными образованиями путем своевременного удаления свежевыпавшего, а также уплотненного снега; проводятся мероприятия, направленные на борьбу с гололедом и т.п.

За прошедший период силами Администрации поселения (далее – Администрация поселения) в населенных пунктах поселения появились контейнерные площадки для сбора мусора, детские и спортивные площадки, устанавливались малые архитектурные формы, обустраивались места для отдыха и торговли, проводилась работа по благоустройству и содержанию мест захоронения поселения.

По внешнему облику поселения оценивается его статус и социально-экономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных форм (мемориалов на кладбищах, скамеек, лавок, урн, детских игровых площадок) в надлежащем состоянии является одним из важнейших.

На территории поселения находится 2 кладбища. Организация и содержание мест захоронения также является одной из важнейших задач в сфере благоустройства территории поселения. Текущее содержание кладбищ производится в рамках муниципальных контрактов на текущее содержание и ремонт территорий общего пользования.

В целях улучшения экологического состояния территории поселения проводятся работы по вывозу твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок; осуществляется транспортировка тел (останков) умерших (погибших) на территории людей; для профилактики в поселении осуществляются отлов безнадзорных животных, дезинсекция территорий поселения против клещей.

В целях повышения привлекательности поселения при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий осуществляется украшение территории поселения флагами и лентами; на период новогодних праздников в населенных пунктах поселения устанавливаются новогодние ели.

Вместе с тем, на сегодняшний день проводимая Администрацией поселения работа по благоустройству территории поселения является явно недостаточной из-за ограниченности бюджетных средств на счете бюджета Климовского сельского поселения (далее – бюджет поселения. Кроме того, одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, являются организация и ежегодное проведение смотров-конкурсов "Чистый поселок, чистая душа", "Наша красивая деревня".

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения в соответствии с потребностями населения поселения, требуют сегодня поиска новых подходов в решении поставленных задач. В этой связи встает вопрос о комплексном решении актуальных проблем в сфере благоустройства посредством программно-целевого подхода к решению проблем благоустройства.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения.

Создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия Администрации Климовского сельского поселения, жителей Климовского сельского поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории Климовского сельского поселения. Важна четкая согласованность действий всех заинтересованных в этом вопросе структур; определение перспектив благоустройства поселения в конечном итоге позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и новое строительство детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

В соответствии со всем вышеизложенным, разработка, утверждение и реализация данной Программы имеет большую социально-значимую актуальность.

Программа позволит обеспечить реализацию мероприятий в части организации работ по благоустройству территории поселения, обеспечить дальнейшее развитие единых подходов к созданию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям населения, а также позволит оптимизировать использование имеющихся в поселении организационных, административных, кадровых, финансовых ресурсов для достижения стратегических целей Программы и решения поставленных Программой задач.

1. **Приоритеты в сфере реализации Программы;**

**цели, задачи и сроки ее реализации**

Приоритетными в сфере реализации Программы являются мероприятия, направленные на обеспечение соответствия требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических актов в отношении объектов благоустройства территории сельского поселения.

Исходя из приоритетов, основными целями Программы являются:

- повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории поселения, в том числе: благоустройство мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и содержание мест захоронений на территории поселения;

- укрепление материально-технической базы поселения в сфере благоустройства;

- привлечение к участию в решении проблем благоустройства жителей поселения, предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных на территории поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач, а именно:

- улучшение имиджа поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории поселения;

- организация и благоустройство мест общего пользования, установка детских площадок, урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;

- организация сбора и вывоза мусора, в том числе: ликвидация несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз мусора;

- осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории поселения;

- воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (подворовые обходы, сходы, собрания граждан), а также поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в общественных субботниках;

- проведение конкурсов по благоустройству на звание «Чистый поселок, чистая душа», «Наша красивая деревня» с освещением результатов в информационном бюллетене «Климовский вестник» и награждением победителей.

Данные задачи будут достигнуты вследствие реализации комплекса программных мероприятий, включающих в себя следующие основные мероприятия Программы:

**Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения на территории поселения** включает в себя увеличение протяженности сетей уличного освещения, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения поселения, в том числе:

- установку дополнительного наружного освещения;

- реконструкцию и установку опор уличного освещения;

- техническое обслуживание сетей уличного освещения;

- приобретение светильников и ламп;

- оплата за уличное освещение.

**Основное мероприятие 2. Прочие мереприятия в рамках реализации программы.** Данное мероприятие включает в себя:

- ликвидацию несанкционированных свалок и заключение договоров на вывоз мусора.

-мероприятия по содержанию мест захоронений поселения, а именно: оформление в муниципальную собственность поселения земельного участка под кладбищем д. Климовское и д. Васильевское; инвентаризация захоронений на кладбищах; установка ограждений кладбищ, иные мероприятии по благоустройству территории кладбища.

-приобретение, изготовление и установку урн, лавочек, детских игровых площадок; в целях повышения привлекательности поселения при проведении торжественных, праздничных и общественных мероприятий будет осуществляться украшение территории поселения флагами и лентами; на период новогодних праздников в населенных пунктах поселения будут устанавливаться новогодние ели.

**Основное мероприятие 3. Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского.** Данное мероприятие включает в себя:

- химическую обработку борщевика;

- скашивание борщевика.

Реализация Программы предусмотрена на период 2014 - 2019 годов.

1. **Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы**

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались существующая ситуация в финансово-бюджетной сфере поселения, а также высокая социальная значимость проблемы.

Потребность в финансовых, материальных и трудовых ресурсах для реализации Программы складывается из ресурсов, необходимых для мероприятий по благоустройству территории Климовского сельского поселения. В ходе реализации Программы будет широко применяться конкурсная система закупок материалов, оборудования, выполнения подрядных работ на основе отбора наиболее выгодных предложений.

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 4 070,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | - | 361,7 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 361,7 | тыс.руб. |
| 2015 год | - | 316,3 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 316,3 | тыс.руб. |
| 2016 год | - | 959,4 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения - | 959,4 | тыс.руб. |
| 2017 год | - | 792,4 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения-  областной бюджет, бюджет района - | 500,0  292,4 | тыс.руб.  тыс.руб. |
| 2018 год | - | 846,7 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения -областной бюджет, бюджет района- | 609,2  237,5 | тыс.руб.  тыс.руб. |
| 2018 год | - | 793,5 | тыс.руб. | в том числе за счет бюджета поселения -областной бюджет, бюджет района- | 549,2  244,3 | тыс.руб.  тыс.руб. |

Объемы бюджетных ассигнований, выделяемых на реализацию Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджета поселения. Приведение объемов бюджетных ассигнований в соответствие с решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период осуществляется не позднее двух месяцев со дня вступлений его в законную силу.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения, а именно за счет:

- собственных средств бюджета поселения (налоговых и неналоговых доходов, дотаций вышестоящих бюджетов, за счет остатков денежных средств, сложившихся на начало финансового года)

- средств федерального и областного бюджета, объемы которого учтены в бюджете поселения в очередном финансовом году и плановом периоде

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы бюджета Климовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы  (тыс. руб.) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| всего | 361,7 | 316,3 | 959,4 | 792,4 | 846,7 | 793,5 |
| Лавров Алексей Юрьевич |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Информация о распределения средств,

выделяемых на реализацию муниципальной программы

в разрезе основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Расходы, всего (тыс. руб.)  (объемы бюджетных ассигнований указываются без разбивки источников финансирования) | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| **Муниципальная программа (всего)** | **«Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы»** | **361,7** | **316,3** | **959,4** | **792,4** | **846,7** | **793,5** |
| Основные мероприятия Программы | 1. Благоустройство и содержание кладбищ | 5,0 | - | - | - | - | - |
| 2. Реконструкция, ремонт и содержание сетей уличного освещения | 224,7 | 290,2 | - | - | - | - |
| 3. Сбор и вывоз мусора. | 32,5 | 26,1 | - | - | - | - |
| 4. Организация и благоустройство мест общего пользования, повышение внешней привлекательности населенных пунктов поселения | 99,5 | - | - | - | - | - |
|  | 5. Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы | - | - | 232,2 | 50,0 | 149,2 | 149,2 |
|  | 6. Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского |  |  |  | 265,0 | 237,5 | 244,3 |
|  | 7. Организация уличного освещения на территории поселения | - | - | 718,8 | 477,4 | 460,0 | 400,0 |
|  | 8. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора | - | - | - | - | - | - |
|  | 9. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | - | - | 8,4 | - | - | - |
|  | 10. Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3

Прогнозная (справочная) оценка расходов

федерального, областного, районного бюджетов, бюджета Климовского сельского поселения и средств из внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 361,7 | 316,3 | 959,4 | 792,4 | 846,7 | 793,5 |
| бюджет поселения | 361,7 | 316,3 | 959,4 | 500,0 | 609,2 | 549,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| областной бюджет | - | - | - | 239,4 | 190,1 | 195,4 |
| районный бюджет | - | - | - | 53,0 | 47,4 | 48,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |  |  |  |

1. **Целевые показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач Программы**

Состав целевых показателей (индикаторов) достижения цели и решения задач Программы сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов Программы.

Расчет значения целевых показателей (индикаторов) Программы осуществляется на основании ведомственной отчетности и статистических данных Федеральной службы государственной статистики за отчетный год.

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в таблице 4:

Таблица 4

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные  на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | |
| 2014 факт | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. Улучшение имиджа поселения путем повышения уровня благоустройства, внедрение новых форм работы по наведению порядка на территории поселения;  2. Организация и благоустройство мест общего пользования, установка урн, лавочек, указателей с названиями улиц и номерами домов и т.п.;  3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов, в том числе: ликвидация несанкционированных свалок, заключение договоров на вывоз мусора;  4. Осуществление мероприятий по организации благоустройства и содержанию мест захоронений на территории поселения;  5. Воспитание у населения бережного отношения к объектам благоустройства, работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения (подворовые обходы, сходы, собрания граждан), а также поддержка инициативы жителей, принимающих активное участие в общественных субботниках;  6. Проведение конкурсов по благоустройству на звание «Чистый поселок, чистая душа», «Наша красивая деревня» с освещением результатов в информационном бюллетене «Климовский вестник» и награждением победителей. | Показатель 1: формирование  комфортной и безопасной среды жизнедеятельности  населения, наиболее  полно удовлетворяющей  материальным и духовным  потребностям человека | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатель 2:  улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства  окружающей среды | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатель 3: повышение уровня благоустройства  мест общего пользования | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Показатель 4:  Оценка жителями поселения  благоустроенности  территории поселения | Балл  (1-10) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |

Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов Программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующими формулами:

Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов Программы осуществляется по итогам каждого календарного года реализации Программы и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:

П = Зф / Зп x 100%,

где:

П - степень достижения планового значения показателя;

Зф - фактическое значение показателя;

Зп - плановое значение показателя.

Степень достижения плановых значений показателей оценивается в соответствии со следующими критериями:

до 100% - неэффективное выполнение показателей Программы;

100% и более - эффективное выполнение показателей Программы.

Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий Программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) Программы по следующей формуле:



 - совокупная эффективность реализации мероприятий Программы;

 - фактическое значение показателя N 1;

 - плановое значение показателя N 1;

 - фактическое значение показателя N 2;

 - плановое значение показателя N 2;

 - фактическое значение показателя N n;

 - плановое значение показателя N n;

 - количество показателей.

При этом: значения показателей 1-3 рассчитать не представляется возможным в связи с тем, что такие показатели, как «формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека», «улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды», «повышение уровня благоустройства мест общего пользования» не поддается количественному измерению.

**5. Прогноз конечных результатов реализации Программы**

В результате реализации мероприятий Программы:

1. будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения поселения;

2. произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения;

3. повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства; увеличится количество домов, улиц, населенных пунктов образцового содержания;

4. улучшится обслуживание территории поселения вследствие расширения материально-технической базы поселения;

5. повысится эффективность расходов бюджета поселения в части финансирования расходов по проведению мероприятий в области благоустройства территории поселения.»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к постановлению Администрации  Климовского сельского поселения  от 22.03.2017 № 36  « Приложение 2  к постановлению Администрации Климовского сельского поселения от 14.11.2013 № 89 «Об утверждении муниципальной [Программы](consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EB676986B9D1100A29566EAB28476017400B33B1BDD2BAF0EF3C6212BF08402B2E7u5O9K) «Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2017 годы» | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы**  **«Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы» на 2017 год** | | | | | | |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. | |
| начала реализации | окончания реализации | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Программа** **«Благоустройство территории Климовского сельского поселения на 2014-2019 годы»** | Глава поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Будет сформирована комфортная и безопасная среда жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющая материальным и духовным потребностям населения поселения. Повысится культурный уровень населения в вопросах благоустройства. | ВСЕГО: | 792,4 |
| Бюджет поселения | 792,4 |
| 1. Организация уличного освещения на территории поселения | Глава поселения | первый  квартал  2017 | четвертый квартал  2017 | произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения. | ВСЕГО: | 477,4 |
| Бюджет поселения | 477,4 |
| Областной бюджет | 27,4 |
| 2. Прочие мероприятия в сфере благоустройства | Глава поселения | 01.01.2017 | 31.12.2017 | произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения. | ВСЕГО: | 50,0 |
| Бюджет поселения | 50,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского | Глава поселения | второй квартал  2017 | третий квартал  2017 | произойдет улучшение экологической ситуации, повышение эстетического уровня благоустройства окружающей среды и улучшение внешнего облика и комфортности проживания жителей поселения. | ВСЕГО: | 265,0 |
| Бюджет поселения | 265,0 |
| Областной бюджет | 212,0 |
| Районный бюджет | 53,0 |

.»