## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава Малечкинского сельского поселения

## __________________________ О.В.Муравьева

## 24.03.2022 года

## Годовой отчет

## о ходе реализации муниципальных программ Малечкинского  сельского поселения

## за 2021 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ и содержит в себе информацию о выполнении в 2021 году муниципальных программ, информацию о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ  и о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ,   о  достигнутых  результатах муниципальных программ и т.п.

| Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице: Наименование Целевая статья Раздел Подраздел План на 2021 год, тыс.руб Фактически исполнении в 2021 году, тыс.руб. % исполнения Информация о выполнении в 2021 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа "Благоустройство территории Малечкинского сельского поселения на 2014-2023 годы» 02 0 00 00000 2095,6 1962,7 93,7 Основное мероприятие "Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения" 02 0 01 00000 05 03 484,0 404,6 83,6 Финансирование осуществлялось за счет областных средств в сумме 146,2 тыс. руб., из средств бюджета поселения в сумме 258,4 тыс. руб. Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение светильников уличного освещения. Экономия сложилась за счет установки светильников меньшей мощности и позднее выставление счетов за ремонтные работы, увеличение областной субсидии в конце года Основное мероприятие "Организация мест накопления ТКО" 02 0 02 00000 | 05 03 72,9 72,8 99,9 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 72,8 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение контейнерной площадки с установкой и работы по содержанию контейнеров для ТКО (мойка) Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 02 0 03 00000 05 03 182,1 172,3 94,6 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 172,3 тыс. руб. Денежные средства направлены на благоустройство кладбища, вывоз мусора с кладбища Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" 02 0 06 00000 05 03 735,1 691,5 94,1 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 691,5 тыс. руб. Денежные средства направлены на окашивание территории поселка, оплату сбора и вывоза мусора, дезинсекция от клещей, кронирование деревьев, летнее и зимнее содержание территории поселения. Экономия сложилась в связи с оптимизацией бюджетных расходов. Основное мероприятие "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" 02 0 07 00000 05 03 331,5 331,5 100 Финансирование осуществлялось за счет областных средств в сумме 328,2 тыс. руб., из средств бюджета поселения в сумме 3,3 тыс. руб. Денежные средства направлены на химическую обработку территории п.Малечкино с целью предотвращения распространения сорного растения «борщевик Сосновского», всего обработано 9,44га Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" 02 | 0 10 00000 05 03 290,0 290,0 100 Финансирование осуществлялось за счет областных средств в сумме 203,0 тыс. руб., из средств бюджета поселения в сумме 87,0 тыс. руб. Денежные средства направлены на обустройство освещения сквера у Дома Культуры в п.Малечкино.. Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Малечкинского сельского поселения на 2014-2023 годы" 05 0 00 00000 120,0 120,0 100 Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» 05 0 01 90110 11 05 120,0 120,0 100 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 120,0 тыс. руб. Денежные средства направлены на оплату иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных полномочий в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала Малечкинского сельского поселения на 2016-2023 годы» 07 0 00 00000 2940,4 2940,4 100 Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" 07 0 01 00000 08 01 2840,4 2840,4 100 Финансирование осуществлялось за счет бюджета поселения в сумме 2840,4 тыс. руб. Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, не связанных с выполнением муниципального задания» 07 0 02 00000 08 01 100,0 100,0 100 Финансирование осуществлялось за счет областных средств в сумме 70,0 тыс. руб., из средств бюджета поселения в сумме 30,0 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение концертной обуви для танцевальных коллективов МУК «Малечкинское СКО» в рамках проекта «Народный бюджет» Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Малечкинского сельского поселения на 2014-2023 годы" 08 0 00 00000 70,1 69,1 98,7 Основное мероприятие "Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории поселения" | 08 0 01 00000 03 10 70,1 69,1 98,7 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 69,1 тыс. руб. Мероприятия в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности: обслуживание системы пожарной сигнализации в помещении Администрации, подсыпка пожарных водоемов. Экономия сложилась в связи с оплатой счета за обслуживание системы пожарной сигнализации в помещении Администрации за декабрь 2021 в январе 2022 года. Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в Малечкинском сельском поселении на 2016- 2023 годы" 09 0 00 00000 603,8 573,9 95,0 Основное мероприятие " Правовое урегулирование и совершенствование системы муниципальной службы" 09 0 01 00000 01 04 4,4 4,4 100 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 4,4 тыс. руб. Мероприятия по совершенствованию системы муниципальной службы и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы. Денежные средства направлены на диспансеризацию и обучение муниципальных служащих. Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации сельского поселения" 09 0 02 00000 01 04 599,4 569,5 95,0 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 569,5 тыс. руб. Денежные средства направлены на оплату труда муниципальных служащих, экономия возникла в связи с вакантной должностью. Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Малечкинском сельском поселении на 2014-2023 годы" 10 0 00 00000 190,7 167,6 87,9 Основное мероприятие "Оснащение администрации поселения современным оборудованием, мебелью, оргтехникой" 10 0 01 00000 01 04 48,3 48,3 100 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 48,3 тыс. руб. Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" 10 0 02 00000 01 04 20,0 16,9 84,5 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 16,9 тыс. руб. Денежные средства направлены на обслуживание помещения Администрации. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. Основное мероприятие "Расширение использования информационно-телекоммуникационных технологий" 10 0 03 00000 01 04 34,5 29,7 86,1 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 29,7 тыс. руб. Денежные средства направлены на оплату услуг связи. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" 10 0 04 00000 01 04 87,9 72,7 82,7 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 72,7 тыс. руб. Денежные средства направлены на приобретение канцтоваров и рециркулятора воздуха, оплата услуг почты, оплата коммунальных услуг. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Малечкинского сельского поселения на 2016-2023 годы» 13 0 00 00000 327,3 327,3 100,0 Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение" 13 0 01 00000 10 01 327,3 327,3 100,0 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 327,3 тыс. руб. Денежные средства направлены на выплату доплаты к пенсиям лицу, ранее замещавшему должность главы поселения Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Малечкинского сельского поселения на 2018–2023 годы» 14 0 00 00000 05 03 290,1 290,1 100 Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в части благоустройства дворовых территорий 14 0 01 00000 05 03 61,7 61,7 100 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 61,7 тыс. руб. Денежные средства направлены на расходы на оплату иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2018 – 2024 годы» в части благоустройства дворовых территорий. Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в части благоустройства общественных территорий 14 0 02 00000 05 03 228,4 228,4 100 Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения в сумме 228,4 тыс. руб. Денежные средства направлены на расходы на оплату иных межбюджетных трансфертов на осуществление отдельных бюджетных полномочий по благоустройству территории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Череповецком муниципальном районе на 2018 – 2022 годы» в части благоустройства общественных территорий ИТОГО: 6 638,0 6 451,1 |
| --- | --- | --- | --- |

# Исполнитель: ___________________________________ /_О.В.Муравьева___/

*** Отчет рассматривается,  утверждается  и размещается на сайте поселения в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.