«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования Мяксинское

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г.Киселева

16.03.2021 года

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Мяксинское на 2014-2022 годы»

за 2020 год

Настоящий отчет содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2020 году муниципальной программы;

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальной программы;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий муниципальной программы приведена в таблице:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Целевая статья** | | | | **Раздел** | **Подраздел** | **План  на 2020 год, тыс.руб.** | **Исполнено в 2020 году, тыс.руб.** | **% исполнения** | **Информация о выполнении в 2020 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации** | | 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | **Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Мяксинское на 2014-2022 годы»** | **02** | **0** | **00** | **00000** |  |  | **6 681,7** | **6 482,6** | **97,0** | **В рамкахмуниципальной программы осуществлялись расходы на благоустройство территории муниципального образования** | | Основное мероприятие "Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории поселения" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 4 906,8 | 4 718,8 | 96,2 | Денежные средства направленына:  - оплату уличного освещения;  - ремонт и содержание светильников уличного освещения;  - обустройство систем уличного освещения.  Указанные расходы осуществлялись, в том числе:  1) за счет субсидий из областного бюджета, выделяемых:  - на организацию уличного освещения и обустройство систем уличного освещения (в рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы»);  - на реализацию мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет» (в рамках государственной программы "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы");  2) за счет пожертвований физических лиц (в рамках проекта «Народный бюджет»);  3) за счет средств местного бюджета | | Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 97,7 | 87,5 | 89,6 | Денежные средства направлены на:  - оплату сбора и вывоза мусора с кладбищ;  - ликвидацию несанкционированных свалок. | | Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения" | 02 | 0 | 04 | 00000 | 05 | 03 | 413,8 | 413,8 | 100,0 | Денежные средства направлены на создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, в том числе, обустройство детских площадок на территории муниципального образования.  Расходы осуществлялись в рамках проекта «Народный бюджет»за счет:  - средств местного бюджета;  - пожертвований физических лиц;  - субсидииобластного бюджета (выделена в рамках государственной программы "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы") | | Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 470,8 | 469,9 | 99,8 | Денежные средства направлены на:  - оплату сбора и вывоза мусора с мест общего пользования;  - спил деревьев;  - окашивание травы;  - дезинфекцию территории;  - обустройство контейнерных площадок. | | Основное мероприятие "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 324,6 | 324,6 | 100,0 | Денежные средства направлены на борьбу с сорным растением борщевик.  Указанные расходы осуществлялись, в том числе, за счет субсидии областного бюджета, выделенной в рамках государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы". | | Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" | 02 | 0 | 08 | 00000 | 05 | 03 | 468,0 | 468,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на обустройство обелиска в рамках проекта «Народный бюджет».  Расходы осуществлялись за счет:  - средств местного бюджета;  - пожертвований физических лиц;  - субсидииобластного бюджета (выделена в рамках государственной программы "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы") | |

Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Новикова Т.В./