АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОТОКОЛ**

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации района

 от 07.07.2021 № 14

г. Череповец

**Председательствовал**: Сергушев Александр Сергеевич, руководитель администрации района, председатель комиссии.

**Присутствовали:**

Бабаев Дмитрий Махадович, заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя комиссии;

Прокофьев Александр Викторович, заместитель руководителя администрации района, заместитель председателя комиссии;

Юртаев Максим Николаевич, ВрИО начальника 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вологодской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Шахов Игорь Александрович, главный специалист отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района, секретарь комиссии.

**Члены комиссии:**

Багулина Надежда Ивановна, старший госинспектор инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Вологодской области (по согласованию);

Баско Дмитрий Олегович, ВрИО заместителя начальника ОНД и ПР по Череповецкому району (по согласованию);

Ивановская Ирина Николаевна, начальник филиала ФГБУ Северное УГМС «ГМБ Череповец» (по согласованию);

Кочнев Евгений Николаевич, начальник филиала № 2 КУ пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области» (по согласованию);

Красников Олег Константинович, начальник управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района (ВКС);

Петрова Лаура Шамильевна, начальник ТО Роспотребнадзора по Вологодской области (по согласованию);

Пянькин Сергей Борисович, председатель Череповецкого местного отделения ВДПО (по согласованию);

Шепелев Олег Евгеньевич, заместитель начальника;

Ширяев Юрий Павлович, заместитель начальника полиции по ООП (по согласованию);

Шишигин Олег Иванович, начальник отдела ГО БУЗ ВО «ЧГБ» (по согласованию).

**Приглашенные:** Новоселов Александр Альбертович, глава Абакановского сельского поселения.

**Повестка заседания:**

О дополнительных мерах реагирования на аварию на водоводе Апатит-Шулма-Шухободь.

**Слушали:**

Красников О.К. довел информацию о повреждении водовода при проведении ООО «НПО «Спектр» земляных работ Сообщил о прекращении централизованного водоснабжения с. Шухободь с 15:00 04.07.2021 и об организации с 05.07.2021 подвоза воды в населенный пункт 2 раза в день силами МУП «Водоканал» г. Череповца. Доложил о принимаемых мерах и ходе проведения ремонтных работ.

**Выступили:**

Бабаев Д.М. предложил в целях минимизации последствий происшествия и их ликвидации признать ситуацию чрезвычайной и ввести режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил спасательной службы коммунально-технической, энергетики и светомаскировки РЗ ТП РСЧС.

Петрова Л.Ш. предложила указать конкретные сроки устранения повреждений, а также поручить МУП «Водоканал ЧМР» провести лабораторный контроль качества питьевой воды после завершения ремонтных работ.

Сергушев А.С. предложил определить, требуются ли МУП «Водоканал ЧМР» денежные средства немедленно, в т.ч. на поставку воды, или они дождутся возмещения от виновников происшествия. Поручил подготовить пакет документов по обоснованию всех затрат (утечка, ремонтные работы, закупка и доставка воды), довел проект решения с учетом предложений и предложил проголосовать.

**Голосовали:**

За – 15 чел.;

Против – нет;

Воздержавшихся – нет.

**Решили:**

1. Информацию Красникова О.К. принять к сведению.

2. Признать ситуацию с прекращением водоснабжения с. Шухободь чрезвычайной на основании п. 1.8 Критериев информации о чрезвычайных ситуациях, утвержденных Приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 (аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более).

3. МУП «Водоканал ЧМР»:

3.1. продолжить выполнение аварийно-восстановительных работ на аварийном участке водопровода с. Шухободь, кадастровый номер 35:22:0111030:379, находящемся в реестре муниципального имущества района;

3.2. после завершения ремонтных работ провести промывку сетей и лабораторный контроль качества питьевой воды;

3.3. подготовить необходимые документы, обосновывающие фактические затраты, связанные с повреждением водопровода:

- на утечку воды из поврежденного водопровода;

- на выполненные ремонтные работы и израсходованные материалы;

- на обеспечение населения с. Шухободь питьевой водой в период прекращения централизованного водоснабжения.

3.4. Подготовить и предъявить претензию ООО «НПО «Спектр» в целях возмещения понесенных в результате разрушения водопровода затрат.

4. Заместителю руководителя администрации района Бабаеву Д.М. совместно с начальником Финансового управления Анашкиной Н.Н. оценить, требуются ли МУП «Водоканал ЧМР» для проведения ремонтных работ и обеспечения населения водой денежные средства немедленно или имеющихся средств достаточно до получения возмещения от виновников чрезвычайной ситуации.

5. Начальнику экспертно-правового управления Травниковой О.В. совместно с заместителем руководителя администрации района Бабаевым Д.М. оказать содействие МУП «Водоканал ЧМР» в подготовке претензии к ООО «НПО «Спектр» и пакета документов по обоснованию всех затрат предприятия (утечка воды, ремонтные работы и материалы, закупка и доставка воды и т.п.), связанных с повреждением водопровода.

6. Отделу по мобилизационной работе, ГО и ЧС администрации района (Шепелев О.Е.):

6.1. информировать население через СМИ о функционировании сил РСЧС в режиме чрезвычайной ситуации, об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;

6.2. подготовить проект распоряжения администрации района о введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил спасательной службы коммунально-технической, энергетики и светомаскировки Череповецкого районного звена ТП РСЧС.

Председатель КЧС и ОПБ

администрации района,

руководитель администрации района А.С. Сергушев

 Протокол вел Шахов И.А.