Информация по проведенному контрольному мероприятию **«**«Аудит эффективности использования в 2018- 2019 годах администрацией Тоншаловского сельского поселения средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории Тоншаловского сельского поселения на 2016-2021 годы", включая аудит муниципальных закупок».

Общий объем проверенных средств составил 12 626,9 тыс. рублей (объем бюджетных ассигнований). По результатам проверки установлено финансовых нарушений на сумму 5 480,17 тыс. рублей, установлены:

1. Нарушения при формировании и исполнении бюджета поселения на сумму 80,53 тыс. рублей:

1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен факт, свидетельствующий о признаках нецелевого использования бюджетных средств, т.е. направления средств бюджета Тоншаловского сельского поселения в сумме 5,25 тыс. рублей и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих целям, определенным решением о бюджете, бюджетной сметой.

1.2. В нарушении а[бзаца 3 статьи 162](consultantplus://offline/ref=4E8A1702810D2FAC19D42198F96B1B959AC241CB57A74460FF1CF56BFF3AC93B46EBC6ACEDED949F2FA55BE08D7F76FF5363CF8F4A7CmCu5H), [пункта 3 статьи 219](consultantplus://offline/ref=4E8A1702810D2FAC19D42198F96B1B959AC241CB57A74460FF1CF56BFF3AC93B46EBC6AFEEE69A937BFF4BE4C42B78E0507ED18E547CC58FmCu7H) Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств по 1 факту на сумму 1,68 тыс. рублей.

1.3. В нарушении пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктов 55,56 Порядка и методики разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Тоншаловского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации поселения от   23.09.2013 №179, установлено нарушение порядка реализации муниципальной программы на сумму 73,6 тыс. рублей.

2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

2.1. В нарушении пункта 15 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства", утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н, и пункта 127 Инструкции №157н, объем капитальных вложений в объект нефинансовых активов (линия уличного освещения) сформирован и поставлен на учет одним объектом и не в сумме расходов заказчика (не в сумме обязательств по муниципальному контракту и фактически выполненных подрядчиком работ в сумме 1 390 260,00 руб.).

3. Нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью на сумму 2 597,5 тыс. рублей:

3.1. Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в муниципальной собственности сооружений и движимого имущества на сумму 2 597,5 тыс. руб. (линия уличного освещения, евроконтейнера, контейнерные площадки, оборудование для детской площадки, елка искусственная, освещение для уличных елок (2 гирлянды), созданных (приобретенных) в 2018-2019 годах).

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок на сумму 2 802,14 тыс. рублей:

4.1. В нарушении части 9, части 9.1 статьи 22 ФЗ № 44-ФЗ при планировании закупки «Установка уличного освещения п. Тоншалово» на сумму 762,68 тыс. рублей проектно-сметным методом НМЦК определена не обоснованно.

4.2. В нарушение требований, установленных статьей 34, [пункта 2 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=75CE755E3028D64347E6BF7567E030B0A5939B94B2E42AFF0230CB98BBA614B3671B8EAC3CE9DB802F8632FAA88C0A92498F3F3EEC5F9333fAoBH) ФЗ №44-ФЗ и пункта 2.4 контракта, установлены нарушения условий реализации контракта, включая своевременность расчетов по контракту от 08.05.2019 № 103 на сумму 649,2 тыс. рублей.

4.3. В нарушение требований, установленных статьей 34, [пункта 2 части 1 статьи 94](consultantplus://offline/ref=75CE755E3028D64347E6BF7567E030B0A5939B94B2E42AFF0230CB98BBA614B3671B8EAC3CE9DB802F8632FAA88C0A92498F3F3EEC5F9333fAoBH) ФЗ №44-ФЗ и пункта 1.4 контракта, установлены нарушения условий реализации контракта, в том числе сроков реализации по контракту от 22.05.2018 № 0130300023518000099\_244549 на сумму 1 390,26 тыс. рублей.

4.4. В нарушение требований, установленных [частью 3 статьи 94](consultantplus://offline/ref=AFEF40D86A959530ADD26D171577988BD470CF068138C1A9446F4BDD6360E1E709F118D4ED4CBC62FC386E461F9CAF39D19AFB58FEE410EFlEyAH) ФЗ № 44-ФЗ и пункта 4.8 муниципального контракта от 22.05.2018 № 0130300023518000099\_244549 не проведена экспертиза поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом.

4.5. В нарушение требований, установленных [частью 9](consultantplus://offline/ref=6F49D68ABAA8F8A7515A44EDAB56BA3628F5DC9B3090275A9CD877F3232E945C12014257279E8AC2519AC8EBEC9DB7B50143DDCE2E08W0NCN) и частью [11 статьи 94](consultantplus://offline/ref=6F49D68ABAA8F8A7515A44EDAB56BA3628F5DC9B3090275A9CD877F3232E945C12014257279F8DC902C0D8EFA5C9BBAA005FC3CE300B05E6WFN9N) ФЗ № 44-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) Заказчиком после оплаты и подписания документов о выполненных работах, Отчет об исполнении муниципального контракта от 22.05.2018 № 0130300023518000099\_244549 размещен в единой информационной системе 10.08.2018г., т.е. с нарушением срока.

5. В нарушении пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации по муниципальной программе не проводится ежегодной оценки эффективности ее реализации.

По результатам контрольного мероприятия составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14 КоАП в отношении юридического лица Администрации Тоншаловского сельского поселения, вынесено предписание и представление.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Череповецкого муниципального района, копия отчета направлена в прокуратуру Череповецкого муниципального района для правовой оценки выявленных нарушений.